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Họ và tên ..........................................................  Lớp:...................................

Ngày giao đồ án             17/4/2018                     Ngày nộp đồ án

Tên công trình:  ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Yêu cầu: Chuẩn bị một bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình (đầy đủ kiến trúc, kết cấu) có chiều cao ≥ 5tầng, S ≥ 300m2 (không là nhà ở gia đình) có khung xương bằng bê tông cốt thép. Hồ sơ mang theo mỗi lần thông bài và nộp cùng đồ án.

Nhiệm vụ : Thiết kế biện pháp tổ chức thi công  công trình:

1. TIẾN ĐỘ THI CÔNG

· Lập tiến độ thi công công trình theo phương pháp sơ đồ ngang

+ Tính khối lượng

+ Vạch tiến độ, vẽ biểu đồ nhân lực
+ Tính toán các hệ số K1, K2
2. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG.

· Lập tổng mặt bằng thi công công trình

+  Tính toán thiết kế các kho bãi cất chứa vật liệu phục vụ thi công.

+ Tính toán thiết kế các xưởng sản xuất, xưởng gia phục vụ thi công.

+ Tính toán thiết kế các lán trại tạm sử dụng cho ở và làm việc phục vụ thi công.

+ Tính toán thiết kế đường điện, nước tạm phục vụ thi công.

+ Tính toán thiết kế đường giao thông nội bộ trên tổng mặt bằng phục vụ thi công.

+ Thiết kế hệ thống tường rào bảo vệ quanh công trường. 

3. LẬP BIỆN PHÁP ATLĐ, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TRƯỜNG

Tiến độ: Buổi 1: xong khối lượng tính toán phần TĐTC; Buổi  2: lập TĐTC sơ bộ; Buổi  3: TĐTC đã chỉnh sửa (nếu cần)+  tính toán các thông số lập MBTC; Buổi 4: Bản vẽ MBTC
Ghi chú: Khi nộp bài Sinh viên phải gắn đầu đề nhiệm vụ đồ án, phiếu đánh giá vào phần đầu thuyết minh. Kẹp hồ sơ công trình nộp kèm theo đồ án.









Giáo viên hướng dẫn


Võ Văn Dần
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THÔNG BÀI

Yêu cầu:

- Sinh viên phải đi thông đồ án đủ số buổi mà giáo viên yêu cầu. Đến đúng giờ
- Mỗi lần thông bài sinh viên phải mang đầy đủ hồ sơ công trình, các phần đã được thông.
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